Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)
    1. Исследовательский раздел

План раздела:
а) Что такое управление проектами?
б) Какие факторы ведут к успеху?
в) Какие факторы ведут к провалу?
г) Обзор популярных методологий управления программными проектами;
д) Выбор методологии;
е) детальный разбор (как методология решает поставленные задачи?)
Выдержки и цитаты, которые необходимо использовать:
    1. «Целью управления проектом(-ами) является достижение заранее определенных целей при заранее известных ограничениях и целесообразном использовании возможностей, реагировании на риски.»
    2. Даже при достижении поставленных целей и целесообразности изменений, проект может не соответствовать ожиданиям заинтересованных сторон. В проектах с высоким уровнем изменений требуется управление ожиданиями.

Ознакомиться со следующими стандартами и подходами
    1. PMI
    2. PMBOK
    3. IPMA
    4. PRINCE2
    5. CRYSTAL
    6. SCRUM
    7. ISO 10006:2003,
    8. ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 «Руководство по проектному менеджменту»
    9. TenStep
    10. P2M
Что такое управление проектами?

Управление проектом — это управление процессом его реализации. В свою очередь реализация проекта — это комплекс мер, дел и действий, направленных на достижение целей проекта. Таком образом, управление проектом - это управление комплексом мер, дел и действий, направленное на достижение целей проекта.[3]
Довольно любопытен тот факт, что при всей понятности приведенного выше определения, не у всех организаций получается производить грамотное управление проектом. Кажущаяся простота данного процесса является обманчивой. Это также верно и для программных проектов. Даже при условии наличия грамотного менеджера проекта, достаточного количества ресурсов, адекватной оценке сроков возможен срыв проекта из-за неповоротливости команды, из-за проблем с коммуникациями между заказчиком проекта и командой разработки. Так же может произойти следующее — проект разработан, протестирован и сдан вовремя без перерасходов по финансам, однако им никто не пользуется. Очевидно, что в данной ситуации обратная связь между командой разработки и конечным пользователем была очень слабой или ее вообще не было. Такой проект также нельзя считать успешным по причине его убыточности для заказчика. Следовательно в контексте управления разработкой программных продуктов данное определение необходимо дополнить. Автор в своем исследовании сформулировал следующее определение.
Управление проектами — это комплекс мер, дел и действий направленный на достижение целей проекта путем создания комфортных условий работы для исполнителей проекта, установление и поддержка качественной и своевременной связи между исполнителями, заказчиком и конечным пользователем.
Как видно, в данном определении фигурируют заказчик, исполнитель проекта и конечный пользователь. По мнению автора эти действующие лица можно считать тремя китами в управлении разработкой программного продукта. Без заказчика не возникнет идеи проекта, без исполнителя его некому будет реализовывать, а если не спрашивать мнения конечного пользователя о реализуемом проекте, то есть риск сделать проект, который будет нравится только заказчику или только исполнителю.