Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)
    1. Исследовательский раздел

План раздела:
а) Что такое управление проектами?
б) Какие факторы ведут к успеху?
в) Какие факторы ведут к провалу?
г) Обзор популярных методологий управления программными проектами;
д) Выбор методологии;
е) детальный разбор (как методология решает поставленные задачи?)
Выдержки и цитаты, которые необходимо использовать:
    1. «Целью управления проектом(-ами) является достижение заранее определенных целей при заранее известных ограничениях и целесообразном использовании возможностей, реагировании на риски.»
    2. Даже при достижении поставленных целей и целесообразности изменений, проект может не соответствовать ожиданиям заинтересованных сторон. В проектах с высоким уровнем изменений требуется управление ожиданиями.

Ознакомиться со следующими стандартами и подходами
    1. PMI
    2. PMBOK
    3. IPMA
    4. PRINCE2
    5. CRYSTAL
    6. SCRUM
    7. ISO 10006:2003,
    8. ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 «Руководство по проектному менеджменту»
    9. TenStep
    10. P2M
Что такое управление проектами?

Управление проектом — это управление процессом его реализации. В свою очередь реализация проекта — это комплекс мер, дел и действий, направленных на достижение целей проекта. Таком образом, управление проектом - это управление комплексом мер, дел и действий, направленное на достижение целей проекта.[3]
Довольно любопытен тот факт, что при всей понятности приведенного выше определения, не у всех организаций получается производить грамотное управление проектом. Кажущаяся простота данного процесса является обманчивой. Это также верно и для программных проектов. Даже при условии наличия грамотного менеджера проекта, достаточного количества ресурсов, адекватной оценке сроков возможен срыв проекта из-за неповоротливости команды, из-за проблем с коммуникациями между заказчиком проекта и командой разработки. Так же может произойти следующее — проект разработан, протестирован и сдан вовремя без перерасходов по финансам, однако им никто не пользуется. Очевидно, что в данной ситуации обратная связь между командой разработки и конечным пользователем была очень слабой или ее вообще не было. Такой проект также нельзя считать успешным по причине его убыточности для заказчика. Следовательно в контексте управления разработкой программных продуктов данное определение необходимо дополнить. Автор в своем исследовании сформулировал следующее определение.
Управление проектами — это комплекс мер, дел и действий направленный на достижение целей проекта путем создания комфортных условий работы для исполнителей проекта, установление и поддержка качественной и своевременной связи между исполнителями, заказчиком и конечным пользователем.
Как видно, в данном определении фигурируют заказчик, исполнитель проекта и конечный пользователь. По мнению автора эти действующие лица можно считать тремя китами в управлении разработкой программного продукта. Без заказчика не возникнет идеи проекта, без исполнителя его некому будет реализовывать, а если не спрашивать мнения конечного пользователя о реализуемом проекте, то есть риск сделать проект, который будет нравится только заказчику или только исполнителю.

Какие факторы ведут к успеху проекта?

Как у любого другого процесса у разработки программного обеспечения имеются факторы как ведущие к успеху, так и влекущие к провалу. Рассмотрим, какие причины приводят к успеху разработку программного продукта.
Для того чтобы понять причины следствия необходимо определить, что именно мы считаем успехом разработки программного продукта?
Автор выделяет следующие критерии, при наличии которых можно считать разработку данного продукта успешной:
1. Проект уложился в бюджет;
2. В проекте реализована вся заявленная функциональность;
3. Проект выполнен в срок;
4. Все функции программного продукта выполняются по указанным в документации сценариям при любых действиях пользователя;
Рассмотрим каждый пункт подробнее и выясним, как можно добиться такого результат при работе над проектом.
Проект способен уложиться в бюджет при условии, что оценка его стоимости ( учитывая погрешности) произведена адекватно, в процессе работы над проектом не добавляется новых "быстрых" задач, которые накапливаются как снежный ком и отвлекают исполнителя от основной работы. Адекватная оценку стоимости проекта может произвести только эксперт с опытом реализации подобных проектов. Однако в некоторых случаях оценка не устраивает заказчика и он пытается занизить цену, что приводит либо к урезанию возможностей, либо к увеличению сроков.
Перейдем рассмотрению реализации заявленной функциональности. Самое главное в этом пункте - должен быть составлен список конкретных задач по проекту. При этом задачи должны быть поставлены правильно. Они должны быть количественно измеримы, достижимы, актуальны.
В любом проекте во время реализации список задач имеет свойство раздуваться, дополняться "быстрыми" задачами. Так же старые задачи изменяются и дополняются новыми требованиями. Чтобы функциональность реализовывалась в полном объеме следует либо составлять конечный список задач в начале проекта и ни в коем случае ничего не менять до окончания проекта, либо работать над проектом итеративно, реализуя небольшую часть задач за короткий промежуток времени и производя переоценку приоритетов в конце каждой итерации. Первый способ весьма неэффективен при разработке средних и больших проектов. Невозможно учесть все требования в самом начале проекта. Если руководствоваться таки принципом, то заказчик постарается собрать в одном техническом задании все возможные требования, несмотря на то, что эти требования могут противоречить друг другу. Очевидно, что такой проект затянется.
Таким образом второй способ ведения проекта - итеративный - наиболее эффективен в плане реализации всей необходимой функциональности. Данный метод также хорошо поддерживает изменения в требованиях.
Четвертый пункт подразумевает наличие достаточного опыта в проектировании программ у разработчиков и четкость, конкретность поставленных заказчиком задач. Если будут соблюдены два этих условия, то реализуемая функция будет выполнятся только по тем сценариям, которые будут указаны в документации.